Cronograma de atividades Sprint 1 Java advanced

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dias | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 |
| Pedro | Pesquisa sobre o tema | Criação do projeto e criação dos pacotes e classes | Criação da classe controller e seus métodos | Correção de bugs na classe controller | Testes do projeto |
| Marcelo | Pesquisa sobre o tema | Criação da documentação | Ajudar na criação da classe controller | Correção de bugs na classe controller | Testes do projeto |
| Gabriel | Pesquisa sobre deep learning | Criação dos diagramas de entidade e relacionamento | Criar as validações beans na classe model | Correção de bugs de importação no .xml | Testes do projeto |
| Leonardo | Pesquisa sobre IA generativa | Criação do banco de dados | Definir o application.properties | Correção de erros no application.properties | Testes do projeto |
| Felipe | Pesquisa sobre o tema | Criação da classe model | Criar o repository e validator | Correção de bugs no validator | Testes do projeto |