Cronograma de atividades Sprint 2 Java advanced

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dias | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 |
| Pedro | Analise do tema | Criação da classe model | Criação da classe controller e seus métodos | Criação do pacote de configuração e criação das classes de configuração do swagger | Testes do projeto |
| Marcelo | Analise do tema | Criação da documentação | Ajudar na criação da classe controller | Correção de bugs na classe controller | Testes do projeto |
| Gabriel | Analise do tema | Criação dos diagramas de entidade e relacionamento | Criar as validações beans na classe model | Correção de bugs de importação no .xml | Testes do projeto |
| Leonardo | Analise do tema | Criação do banco de dados | Definir o application.properties | Correção de erros no application.properties | Testes do projeto |
| Felipe | Analise do tema | Atualização do XML | Criar o repository | Correção de bugs no validator | Testes do projeto |